第一部分：选题填表

| 类别 | 编号 | 题目 | 限报 | 要求 | 需求概述 | 担任角色 | 建议方案 | 建议语言 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UI、前端 | 29 | 2026 AI原生全栈应用开发平台：从框架到AI Agent | 4 |  | 基于React 19 + Next.js 15技术栈，构建AI原生全栈应用开发平台，深度融合React Server Components（RSC）、Server Actions、边缘函数等前端核心能力，集成多个大模型API对接与智能Agent工作流编排。平台核心功能：自然语言驱动的代码生成（参考v0/Lovable模式）、Serverless全栈部署（支持CI/CD自动化）、前端AI RAG语义检索、Agent UI编排工作台（对话式任务拆解+步骤执行可视化）。通过本平台证明：全栈前端工程师在2026年已具备独立交付企业级智能应用的完整能力闭环。核心指标：自然语言生成标准应用时间<2分钟，RAG检索准确率>85%，支持至少5个Agent工具的自定义注册与工作流编排。 | 架构师，前端，全栈，AI应用 | 前端框架：React 19（Actions + useActionState + useOptimistic + RSC稳定版）+ Next.js 15（Turbopack生产就绪、PPR部分预渲染）+ TypeScript 5.8 + TailwindCSS 4.0（原子化样式）；AI集成：Vercel AI SDK v6（统一大模型对接）+ OpenAI/Claude/Ollama等多Provider支持 + MCP协议（Model Context Protocol）AI技能扩展；数据层：Drizzle ORM + Neon Postgres（或Vercel Postgres）；RAG向量检索：Vercel AI SDK内置向量模块或Pinecone集成；部署：Vercel平台或边缘函数（全球3000+节点）；桌面端扩展：Tauri 2.0（Rust后端+极低内存占用）可将Web应用打包为跨平台桌面端；微前端可选：无界微前端框架（WebComponent+iframe沙箱组合）。 | TypeScript + React + SQL | 系统、开发报告 |

第二部分：完整设计方案与开发思路（2周版）

一、选题背景与价值定位

2026年，前端开发已完成从CSR到SSR再到RSC的第三次范式革命。2026年Q1，React 19.2.3稳定版发布，持续迭代五年的RSC正式结束实验阶段，成为React官方推荐的默认渲染架构。紧跟其后，Next.js 15、Remix 3、Vite官方RSC插件全面实现生产级兼容。与此同时，Turbopack在Next.js 15中达到生产级稳定，冷启动时间从Webpack 5的15.2秒压缩至1.8秒，热更新时间从1.2秒降至0.1秒。

AI技术也在2026年全面革新软件开发流程。Vibe Coding——通过自然语言描述开发“氛围”与想法，让AI快速生成代码、原型或完整应用的模式——成为开发者与非技术人员共同追捧的潮流。Vercel v0作为AI全栈应用生成器，可从自然语言提示生成React和Next.js代码并连接后端和数据库，已在行业内树立标杆。腾讯自研的AI设计智能体平台Ardot也已正式公测，支持一句话生成可编辑设计稿，并一键转代码、兼容MCP IDE生态。

边缘计算生态迎来全面爆发：Cloudflare Workers、Vercel Edge Functions、阿里云边缘函数等平台已实现全球3000+节点覆盖，函数冷启动时间低至5ms，相比传统Serverless平台提升近100倍。AI Agent的落地让前端应用从“被动交互”升级为“主动智能服务”。

本项目的核心价值在于：让学生直面2026年AI原生前端开发的核心范式，基于React 19 + Next.js 15全栈框架，构建一个集AI代码生成、RAG智能检索、Agent工作流编排于一体的全栈应用开发平台，真正实现从“写前端页面”到“交付AI原生全栈应用”的能力跃迁。

二、系统架构设计

flowchart TB
    subgraph User["用户交互层"]
        A["Web客户端（React 19 RSC）"]
        B["自然语言对话界面"]
        C["Agent工作流编排画布"]
    end

    subgraph Frontend["Next.js 15 全栈层"]
        D1["App Router + RSC<br>服务端组件渲染"]
        D2["Server Actions<br>服务端数据变更"]
        D3["API Routes + Edge<br>边缘函数"]
        D4["Turbopack<br>生产级构建"]
    end

    subgraph AI["AI能力层"]
        E1["Vercel AI SDK v6<br>统一模型抽象"]
        E2["MCP Server<br>AI技能扩展协议"]
        E3["RAG向量检索引擎<br>语义知识库"]
        E4["Agent工作流编排<br>多步任务拆解执行"]
    end

    subgraph Data["数据与存储层"]
        F1["Neon Postgres<br>Serverless数据库"]
        F2["Drizzle ORM<br>类型安全查询"]
        F3["Pinecone / 向量存储"]
        F4["MinIO 文件存储"]
    end

    subgraph Platform["部署与运行层"]
        G1["Vercel 部署平台<br>全球边缘节点"]
        G2["CI/CD 自动化流水线"]
    end

    subgraph Observability["可观测层"]
        H1["OpenTelemetry + Jaeger"]
        H2["Vercel Analytics"]
    end

    A --> B & C
    B --> D1 & D2 & D3
    C --> D1 & D2
    D1 & D2 & D3 --> E1 & E3 & E4
    E1 --> E2
    E1 & E3 & E4 --> F1 & F2 & F3
    D1 & D2 & D3 --> G1 --> G2
    D1 & D2 & D3 & E1 & E3 & E4 --> H1

三、核心功能模块设计（2周可完成）

模块1：React 19 + Next.js 15 企业级全栈基座

2026年，React 19正式版将React Server Components升级为稳定特性，前端开发彻底告别“前后端分离”的传统范式，迈入服务端原生+边缘计算+AI智能体的全栈新时代。与此同时，下一代构建工具Turbopack的稳定版本将开发环境编译速度提升10倍。

Next.js 15核心特性应用：

| 特性 | 能力 | 在本项目中的应用 |
| --- | --- | --- |
| React Server Components（RSC） | 服务端组件可直接访问数据库、不发送JS到客户端 | AI对话界面的首屏渲染使用RSC，纯静态内容零客户端JS |
| Server Actions | 表单提交和数据变更无需额外API路由 | 用户创建项目、保存AI生成的代码通过Server Actions |
| 部分预渲染（PPR） | 静态外壳即时返回，动态内容流式填充 | 仪表盘页面使用PPR模式 |
| Turbopack | Rust重写构建工具，冷启动1.8s，热更新0.1s | 全项目开发体验优化 |
| Middleware + Edge Runtime | 边缘节点请求处理 | AI Agent调用的鉴权、限流和请求路由 |

项目采用Next.js 15 App Router作为全栈架构核心，整体使用TypeScript实现端到端类型安全。

模块2：自然语言驱动的AI代码生成（核心创新模块）

这是本平台面向最终用户的核心生产力功能，用户通过自然语言对话描述应用需求，平台自动生成可运行的Next.js全栈代码。

AI代码生成的实现流程采用Vercel AI SDK v6与多模型抽象层组合。系统根据自然语言需求，优先选择性价比最高的模型进行代码生成：对于简单请求调用本地Ollama（DeepSeek-Coder），显著降低API调用成本；对于复杂需求调用云端GPT-5.4或Claude提升准确率，并支持模型之间的动态降级切换。

代码生成流程包含三个核心步骤：第一步，将用户自然语言需求通过提示词模板转换为结构化工程需求，提取技术栈约束（TypeScript/Next.js App Router）、页面类型、数据模型和API需求；第二步，AI模型生成目标项目结构的多文件产物，包括app/layout.tsx、page.tsx、actions.ts（Server Actions）和db/schema.ts；第三步，系统自动将生成的代码注入到项目中并通过Vercel部署预览，用户可在对话界面中实时预览效果，通过后续对话迭代优化。

参考行业标杆：

- Vercel v0：通过连接MCP服务器，可直接从自然语言提示生成React组件，并自动创建为项目中的组件定义。

- DeepSite V2：通过Diff Patching技术实现局部代码更新而非整体重写，显著提升迭代效率。

- Lovable：通过对话式提示将用户描述转化为完整全栈Web应用，包括前端UI、后端逻辑、数据库和认证功能。

- 腾讯Ardot：支持设计一键转代码，兼容Cursor、Claude Code等MCP IDE。

模块3：前端RAG智能语义检索

AI原生前端应用的核心能力之一是语义化数据检索。本项目构建基于RAG（检索增强生成）的前端智能检索模块，应用于两个场景：

- 知识库问答：用户可通过自然语言查询平台文档或业务知识库，系统检索最相关的段落并由AI生成准确回答。

- 代码资产检索：用户搜索已生成的组件、页面模板或API规范，系统基于向量相似度返回最匹配的结果，推荐复用已有代码资产而非从零生成。

RAG模块的技术架构采用双轨设计：文档或代码块通过Embedding模型转换为768维向量，存储于Pinecone向量数据库；用户查询时，查询文本同步转换为向量，通过相似度计算召回Top-K个最相关条目；召回结果与大模型上下文整合，生成最终的回答或推荐结果。2026年的AI原生架构下，全栈前端工程师已能独立完成从数据库设计到API开发再到前端集成的完整流程。

模块4：Agent工作流编排与MCP集成

2026年的AI Agent已从概念走向企业级落地。本平台集成Agent工作流编排能力，以Agent Skills为核心概念，用户可以像搭积木一样组合多个AI任务。

Agent技能支持的示例包括：代码生成技能（根据自然语言生成组件代码）、代码审查技能（检查代码质量与最佳实践）、数据库设计技能（根据实体描述生成Schema）、文档生成技能（为代码生成API文档）、自动化测试生成技能（为组件生成测试用例）。

MCP协议接入是该模块的扩展能力层。系统利用Vercel AI SDK v6内置的MCP Client支持，可通过MCP服务器连接外部AI开发环境如Cursor、Claude Desktop等，实现技能互操作。模型可根据任务需求在运行时动态发现和调用合适的工具，用户则可自定义注册新的Agent技能，拓展平台能力边界。

Vercel v0现已支持直接连接MCP服务器，生成React组件并自动创建为项目定义。Google Labs也已开源Stitch UI生成能力的SDK，支持MCP协议，可将Stitch工具直接嵌入generateText()调用中，使模型自主触发界面生成。

模块5：Serverless全栈部署与CI/CD流水线

平台构建完成后，通过Vercel一键部署到生产环境，利用全球3000+边缘节点实现毫秒级响应。

部署流程如下：配置vercel.json定义项目构建设置和环境变量；设置GitHub集成，实现代码推送自动触发部署；配置Edge Middleware实现API限流和认证保护；通过Vercel Analytics监控Core Web Vitals和AI调用性能指标，持续优化用户体验。

模块6：桌面端扩展——Tauri 2.0可选打包（拓展模块）

2026年桌面端开发框架正经历深刻变革，Tauri已从“Electron替代品”演变为Rust生态进入桌面端的标准入口，核心优势在于Windows端安装包仅约10MB、内存占用极低，后端采用Rust开发，非常适合在后台运行常驻的本地AI模型。

若2周内完成核心Web平台后有余力，可增加Tauri 2.0桌面打包模块。本平台生成的Next.js Web应用可无缝嵌入Tauri桌面容器，打包为跨平台桌面应用。

桌面包的实现方式：创建Tauri 2.0工程，将Next.js构建产物out/目录配置为前端资源；通过@tauri-apps/plugin-shell调用本地系统API；若部署本地模型，利用Rust后端（内存安全）通过Ollama等服务调用本地LLM，将AI推理能力下沉到用户本地设备，保障数据隐私。Dioxus 0.5等全栈Rust框架也已兴起，打包体积<5MB，为极致性能场景提供额外选项。

模块7：可观测性与性能监控

采用Vercel Analytics开箱即用的Core Web Vitals监控，包括LCP（最大内容绘制）、INP（与下一次绘制的交互）、CLS（累计布局偏移）三大核心指标。通过Vercel AI SDK自动记录AI调用的Token消耗和延迟分布，集成OpenTelemetry + Jaeger实现完整调用链追踪，辅助优化RAG检索响应时间。

四、开发路线图（2周/10个工作日）

| 阶段 | 天数 | 任务 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1-2天 | 2 | 项目初始化：Next.js 15 + TypeScript + TailwindCSS 4.0；配置Turbopack开发环境；熟悉App Router和Server Components基础架构 | 完整的全栈项目骨架 |
| 第3-4天 | 2 | 集成Vercel AI SDK v6，对接Ollama本地模型（DeepSeek-Coder）和OpenAI API；实现基础对话式代码生成（“生成登录页面”等简单场景） | AI对话式生成基础能力可用 |
| 第5-6天 | 2 | 对接Neon Postgres + Drizzle ORM实现数据库操作；实现Server Actions数据变更；开发AI代码生成的多文件输出功能（自动生成schema、actions等） | 代码生成可输出完整项目结构 |
| 第7-8天 | 2 | 集成RAG向量检索（Pinecone + Embedding），构建知识库问答功能；实现Agent工作流编排的基本框架（串行任务编排） | RAG检索 + Agent基础编排完成 |
| 第9-10天 | 2 | 完善AI生成代码的质量与用户体验（实时预览、增量修改）；Vercel部署配置与CI/CD设置；性能优化与评测；项目报告撰写 | 完整交付 + 部署演示 |

五、技术挑战与解决策略

| 挑战 | 解决策略 |
| --- | --- |
| AI生成代码的可维护性和运行时正确性 | 采用“生成→沙箱验证→运行时校验”三步流程。生成代码后自动执行编译检查，语法错误由AI自动修复，编译通过后提交版本标记“已验证” |
| RSC与Client Component的正确边界划分 | 遵循原则：页面静态结构（布局、元数据）用Server Component，交互部分（按钮、表单、实时更新）抽离为Client Component |
| Server Actions在边缘环境的调用延迟 | 核心操作用Serverless Function，冷启动约100-300ms；高频操作用Edge Runtime，冷启动<5ms |
| 多模型API的成本控制 | 实施分层调用策略：简单请求走本地Ollama（几乎零成本），复杂任务调用云端GPT-5.4模型并设置每日限额和用量预警 |
| AI代码生成与人工修改的协调 | 生成的每个组件文件头部标注“AI Generated”标记，用户修改后AI在后续对话中识别该标记优先增量修改而非整体覆盖 |
| RAG检索结果的相关性 | 使用混合检索（BM25关键词检索+向量语义检索+RRF重排序），提升Top-3命中准确率，超出阈值提供改进反馈通道 |

六、验证与演示方案

功能验证场景：

- 自然语言生成应用：用户输入“帮我生成一个待办事项管理应用，支持添加、编辑、删除和标记完成”，平台在2分钟内生成包含前端页面、Server Actions和数据库Schema的完整应用，可直接预览运行。

- 前端RAG检索：用户提问“如何在这个项目中添加用户认证功能？”，系统基于知识库（平台文档）检索相关内容，AI生成带有代码示例的步骤式回答。

- Agent工作流编排：用户描述“我想搭建一个博客系统，需要文章列表页、详情页、管理后台，支持Markdown编辑器”，Agent自动拆解为生成组件、创建API、配置数据库等步骤并逐个执行，用户可查看每个步骤的执行状态。

性能基准目标： - 自然语言生成完整全栈应用（包含前端+数据库+API）：2分钟以内 - RAG语义检索准确率（Top-3命中率）：≥85% - Agent工作流编排支持至少5个内置技能的可视化编排与执行 - RSC首屏加载JavaScript发送量：较传统SPA减少60%以上，LCP<2.5s - AI生成代码的编译通过率（首次生成）：≥80%

七、拓展方向（两周后可选的完善）

- 多租户与项目隔离：支持用户登录（Clerk/NextAuth），为每个用户分配独立的数据库Schema和向量存储空间，保证数据隔离和隐私安全

- 设计稿自动转代码：集成Ardot或Stitch方案，支持Figma文件导入自动转换为React组件代码，实现从设计到代码的全自动化

- MCP Server包装：将平台的AI代码生成能力封装为MCP Server，供Cursor、Claude Desktop等AI开发环境直接调用，进一步拓展应用生态

- 桌面端Tauri打包：将生成的Next.js应用通过Tauri 2.0封装为轻量化跨平台桌面应用，实现“Web开发→桌面交付”的完整闭环，Windows安装包仅约10MB

- PWA离线支持：利用Next.js的PWA插件实现Service Worker缓存，应用可在离线环境下继续使用核心功能

八、成果形式

- 源代码仓库（GitHub），包含Next.js 15完整工程、AI SDK集成代码、RAG检索模块、Agent编排引擎等

- Vercel一键部署链接，项目可直接访问体验所有核心功能

- 项目设计报告（需求分析、架构设计、核心模块说明、性能测试结果、AI集成实践对比评测）

- 演示视频（5分钟展示自然语言生成应用、RAG检索、Agent工作流编排三大核心场景完整流程）